财政支出项目绩效评价报告

鄂正远审字【2019】第084号

武汉市硚口区园林局：

我们接受委托，对武汉市硚口区园林局（简称“区园林局”）2018年度 “游园绿化改造项目”支出绩效情况进行评价。提供真实、完整的财务及相关资料是武汉市硚口区园林局管理当局的责任，我们的责任是按照硚口区财政局的要求对2018年度 “游园绿化改造项目”支出绩效情况发表评价意见。

一、评价项目基本情况

（一）、项目实施背景

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是“十三五”规划承上启下之年。按照党的十九大和省、市、区委的决策部署，准确把握硚口极其关键、大有可为、构建格局的历史方位，以整体规划为引领，以“三旧”改造为重点，围绕三大功能区和三大产业建设，以创建现代科创智城、美丽生态硚口为目标。本着尽力而为、量力而行、统筹兼顾、整体提升、突出重点、关注民生的原则，集中力量，以更高标准建精品、创亮点，加快实施重点城市基础设施建设。依据2018年区城建计划（硚政【2018】1号）文的精神，将易家街游园建设项目作为军运会区级重点项目，主要目的是以筹办军运会为契机，大力推进城市“绿化、彩化、亮化、美化、文化”全面提升城市园林绿化水平，展示大江大湖大武汉的独特魅力。

（二）、项目实施单位

“游园绿化改造项目”的具体使用单位为武汉市硚口区园林局，区园林局是根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈硚口区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（武办文【2015】9号）和《中共硚口区委、硚口区人民政府关于印发〈硚口区人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（硚文【2015】8号）精神设立，为区人民政府工作部门，内设党政办公室、规划建设科、养护管理科3个机构。主要工作职责是：

①党政办公室。承担机关日常运转工作。负责处理党务、政务工作。负责综合检查协调督办工作。负责组织人事、机要保密、绩效管理、深化改革、安全生产、依法行政、财务管理、办文办会、园林信息的收集报送、群众投诉、来信来访、议提案资产管理、后勤保障等工作。

②绿化建设科。负责编制全区园林专项规划。参与编制绿地系统规划、园林绿化中长期发展规划和年度计划等，并督促实施。负责全区城建计划内绿化建设工作。对辖区绿化规划和建设进行技术指导。负责大树移栽。组织实施城市绿地资源调查和管理。负责全区各类建设工程配套绿化的面积审核验收。园林绿化工程竣工验收备案。协助园林绿化工程的质量监督管理。

③养护管理科。负责区绿化委员会办公室日常工作。开展全区义务植树活动。负责推进社会绿化。负责绿化普查工作。负责古树名木和古树后续资源的保护管理。负责指导和实施全区各类绿地的养护监管和技术指导。负责全区公园的行业管理。负责园林扎景、花卉展览工作。负责园林应急处置、“110”接处警工作。

机构及人员情况如下表所示：

| 年末人员及编制数（人） | 编制情况 | 实际在职人员情况 | 实际离退休人员情况 |  |  | 财政供养在职人员情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编制（行、事） | 编制（行、事） | 小计 | 行政退休 | 事业退休 | 编制（行、事） |
| 局机关 | 9 | 8 | 24 | 20 | 4 | 8 |

（三）、项目概况

1、项目的实施范围

游园绿化改造项目主要内容为：易家街游园景观工程设计费、建设工程咨询服务费、建设工程进度款、园林绿化建设武胜路游园绿化改造工程款、街头游园建设项目监理费等。其中：武胜路游园属于2017年区城建计划项目，街头游园属于2016年区城建计划项目，易家街游园属于2018年区城建计划项目。

易家街公园建设规模为6570平方米，主要工作内容包括园路铺装、景观小品、厕所及廊架、绿化种植和园内水电工程，初步设计概算审定金额570.48万元，其中：建安费用466.37万元，工程建设其他费用76.94万元，预备费用27.17万元，资金来源为区城建资金。

2、项目的实施目标

①因地制宜，结合地方特色和背景文化，因地制宜，给游人带来不同的体验。

②适地适树，结合场地内现有植物，突出2~3个品种，力图实现花期接力、花开不断的景观效果。

③节能环保，提倡使用新工艺、新技术、新材料，倡导节能型城市绿地，提高资源利用率，减少能源消耗。

④设立儿童活动场地。

⑤设立廊下休闲平台。

⑥设立老人活动场地。

3、项目的完成情况

易家街游园于2018年12月5日开工建设，于2019年4月2日竣工，并未在2018年度完成整个项目。

（四）项目预算及批复情况

游园绿化改造项目为新增项目，依据区政府下达的2018年硚口区城市基础建设项目区级投资计划（以下简称“区城建计划”）（硚政【2018】1号），易家街游园建设项目区级投资预算500万元。

2018年7月5日，区发展改革委员会批复了关于易家街游园建设项目初步设计（硚发改政【2018】44号），初步设计概算审定金额570.48万元，其中：建安费用466.37万元，工程建设其他费用76.94万元，预备费用27.17万元，资金来源为区城建资金。

二、项目支出绩效评价工作

（一）、评价目的

①通过区园林局“游园绿化改造项目”财政支出项目的实施情况和实施结果的科学评价，总结项目实施经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

②通过加强预算绩效评价及项目支出绩效执行监控管理，形成事前评估、事中监控、事后评价的闭环机制，逐步建立预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，达到预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。

（二）、绩效评价

评价指标及评价方法是财政支出绩效评价体系的重要组成部分,是具体表现财政支出绩效状况的载体和客观反映评价结果的手段。绩效评价建立过程如下：

1、评价指标体系

（1）确定评价指标

第一步，采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为投入、过程、产出和效果四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用专家调查法，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请若干专家对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。

（2）确定权重

根据本次项目绩效评价硚口区财政局制定的总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，预算执行情况权重为20，项目产出权重值占40，项目效益权重值占40。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价指标标准值。

（4）绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

2、评价方法和综合评分方法

评价方法：本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法。

（1）比较法

我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

我们通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法

我们通过访谈、调查问卷对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）评价项目的具体评价指标

1、预算执行情况评价指标

| 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- |
| 资金落实 （4分） | 资金到位率（2分） | 资金到位率=（实际到位数/计划到位数）*100% |
|  | 资金使用率（2分） | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
| 组织实施 （8分） | 组织情况 （2分） | 基础资料是否齐备，包括但不限于招投标情况、调整情况、合同情况 |
|  | 管理制度（3分） | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 |
|  | 质量可控性（3分） | 是否制定质量要求或标准，是否有质量检查、验收等措施或手段 |
| 资金管理 （8分） | 资金使用（4分） | 项目支出的票据是否符合相关法律法规要求 |
|  |  | 是否专款专用，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支资金使用等情况 |
|  | 财务管理（4分） | 资金管理制度、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计制度是否规范 |
|  |  | 是否有相应的监管机制，监控措施是否执行到位 |

根据区园林局被评价项目的实际情况，为项目的预算执行情况设定了二个定量指标和七个定性指标，分别依据各项指标的重要程度，确定二级绩效指标和三级绩效指标的权重分值。

2、产出目标评价指标

| 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标（10分） | 建成一座流动的森林花园 | 建成一座流动的森林花园，即易家街游园 |
| 质量指标（10分） | 园区植物成活率 | 园区植物成活率达95% |
| 时效指标（20分） | 按照合同规定的建设期完 | 开工日期以监理工程师开工令为准（2018年12月5日），竣工日期以监理工程师开工令下达30天（2019年1月4日） |

根据区园林局被评价项目的实际情况，为项目的预算执行情况设定了三个评价指标，三个评价指标均为定量指标，根据实际完成情况计算分值。

3、效益目标评价指标

| 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- |
| 社会效益（10分） | 提供市民休闲场所 | 提供市民休闲场所 |
| 可持续效益（20分） | 推动区域经济的发展 | 推动区域经济的发展 |
| 环境效益（10分） | 改善市容市貌，保护环境 | 打造一个森林氧吧式的生态休闲公园 |

根据硚口区财政局下发的项目支出绩效评价工作方案，结合区园林局项目的实际情况，从社会效益、可持续效益、环境效益等方面设定评价指标，所定三个指标均为定性指标，根据工程资料（包括但不限于合同、招投标资料、竣工验收资料、审计结算报告）、检查原始凭证汇总结果计算分值。

三、评价依据与评价过程

（一）评价依据

1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知财预【2011】285号

2、《武汉市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（武政【2013】95号）

3、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发【2018】16号）；

4、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩【2019】291号）；

5、《2019年区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案》；

6、绩效评价审计业务约定书；

7、2018年度硚口区部门预算项目支出（绩效目标）申报表；

8、2018年硚口区城管委部门预算批复；

9、2018年区城市管理执法局为环卫职工办实事工作完成情况年终总结；

10、相关财务会计资料；

11、其他相关资料；

（二）评价过程

评价工作具体分为前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。评价过程基本过程如下：

1、初步了解被评价项目项目的主要工作情况及其特点，制定评价工作方案；

2、进入被评价单位调查了解项目财务管理状况、项目管理制度及执行情况；

3、调查核实项目执行、完成情况，资金到位、使用情况；

4、根据绩效评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格，修订完善指标体系；

5、调查项目所取得的社会、经济、生态等效益；

6、对相关财务资料进行审核；并组织对相关项目现场进行勘察；

7、进行定量和定性的具体评价工作，定量工作以相关指标资料为依据，通过计算得出结果，定性评价工作依据实施效果、内部控制、项目管理、调查问卷等得出评价结果，最后通过不同权重，计算总得分；

8、编制报告草稿，将初步结果反馈评价对象征求意见；

9、出具正式报告，进行工作总结，提出建议；整理工作底稿并归档。

四、项目绩效评价分析

（一）预算执行情况分析（20分）

1、资金落实

①资金到位率

2018年度区园林局游园绿化改造项目易家街游园建设工程核定的初步设计工作经费预算为570.48万元，2018年度涉及游园项目（包括街头公园、武胜路游园）资金336.783484万元，其中，用于易家街游园项目资金149.753302万元，2018年度实际支出资金336.783484万元已全部拨付到位。

本项满分2分，综合平均得分2分

②到位时效

2018年度涉及游园项目资金336.783484万元，资金已及时拨付到位。

本项满分2分，综合平均得分2分。

2、组织实施

区园林局制定了关于园林绿化建设工程的实施办法、财务管理制度、各单位及各部门职责等制度，制度基本健全，但缺乏项目专项资金的管理及使用制度，扣1分.缺少相关园区植物成活率方面的资料及关于易家街游园延期完工的相关资料,扣1分.

本项满分8分，综合平均得分6分。

3、资金管理

①资金使用

2018年度区园林局游园绿化改造工作实际使用经费336.783484万元，实际使用明细如下：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 实际支出明细 | 2018年发生额 | 各项占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易家街游园工程 | 设计费 | 247,600.00 | 7.35% |
| 2 |  | 监理费 | 13,400.00 | 0.40% |
| 3 |  | 工程进度款 | 1,236,533.02 | 36.72% |
| 4 | 武胜路游园工程 | 监理费 | 4,700.00 | 0.14% |
| 5 |  | 工程款 | 254,919.97 | 7.57% |
| 6 | 街心游园工程 | 监理费 | 53,134.00 | 1.58% |
| 7 |  | 工程款 | 1,557,547.85 | 46.25% |
| 合计 |  |  | 3,367,834.84 | 100.00% |

资金使用方面通过检查区园林局项目支出明细账、原始凭证及相关附件，资金的使用有完整的审批程序、票据规范。

本项满分4分，综合平均得分4分。

②财务管理

经检查，财务明细账中游园绿化改造项目中罗列了汉江湾生态谷发展规划设计204万、竹叶海及张毕湖地形测量和规划设计158.1382万、硚口区绿地系统规划59.7万，会计核算不规范，未将各个项目进行严格区分，各项目混在一起记账，扣1分。

本项满分4分，综合平均得分3分

（二）产出目标情况分析（40分）

1、数量指标

依据区政府下达的2018年硚口区城市基础建设项目区级投资计划（以下简称“区城建计划”）（硚政【2018】1号），易家街游园建设作为一项军运会重点项目，该项目位于长丰大道舵落口段，东临东风村改造用地，南邻轨道交通控制用地，西临长丰大道、北临长丰大道。绿化建设面积4150平方米，包括园路铺装、景观小品、公厕、廊架等，于2018年12月4日动工建设，最终建成一座流动的森林花园。

本项满分10分，综合平均得分10分

2、质量指标

根据区园林局园林绿化改造建设项目的实际情况，检查相关项目资料，在游园建设项目方面，双方通过约定质保金的方式保证项目的质量，包括但不限于园内植物成活率，但除合同约定质保金外,未见其他保证成活率的措施和方法,以及相关资料,扣1分。

本项满分10分，综合平均得分9分

- 时效指标

区园林局在与建设方签订建设合同时，双方在合同中约定了开工日期及竣工日期，开工日期以监理工程师开工令为准，开工令注明的开工日期为2018年12月5日，竣工日期以监理工程师开工令下达30天，即2019年1月4日，检查竣工验收证书，建设工程实际于2019年4月2日竣工，因此并未按照合同约定的工期完工，扣4分。

本项满分20分，综合平均得分16分

（三）效果目标情况分析（40分）

1、社会效益

依据区园林局游园绿化改造工作项目实际情况，根据年度总结及检查相关纸质资料，如：原始凭证、项目资料等，2018年度区园林局所建设的易家街游园，绿化建设面积4150平方米，包括园路铺装、景观小品、公厕、廊架，作为一座流动的森林花园，将为市民提供休闲场所，丰富市民的生活，虽然项目在2018年尚未完工，但效益已经展现，因此此项10分。

本项满分10分，综合平均得分10分

- 可持续效益

- 依据区园林局园林事务管理工作项目实际情况，通过年度总结及检查相关纸质资料，建设中的易家街游园将对硚口区的生态环境保护、基础性科普教育及区域经济的发展产生影响和推动作用。如商业、文化娱乐业、餐饮业等收益的增加。

- 本项满分20分，综合平均得分20分

- 环境效益

- 依据区园林局园林事务管理工作项目实际情况，通过年度总结及检查相关纸质资料，易家街游园园内绿地区域植物种类丰富，能够保证各个季节花期接力，对丰富季相景观，改善区域环境，减少城市雾霾发挥其应有的作用。

- 本项满分10分，综合平均得分10分

五、综合评价结果及评价结论

1、综合评价结果

根据上述项目绩效评价分析，评分结果汇总如下：

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 17 | 执行情况优 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 35 | 产出良好 |
| 项目效果 | 40% | 40 | 40 | 效果优 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 92 | 评价结果级别为“优” |

2、综合评价结论

区园林局2018年度“游园绿化改造”项目各项管理基本规范，项目计划执行情况良好。项目实施后，很大程度上改善了城市环境，为城市市容市貌的改进打下良好的基础。

综上，本次项目绩效评价，区城市管理执法局2018年度“游园绿化改造”项目绩效评价为“优”。

六、主要经验及做法，存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、按照市政府关于城中村四类控规用地移交及市园林局控规绿地建设军运会要求，需在军运会筹备期间完成36公顷控规绿地征地工作及建设任务，涉及常码村、长丰村等8个村共64宗地。2018年拟建设6公顷城中村控规绿地，共12宗地（含街头游园5处和街头小景10处建设）。目前，警察公园（一期）建设已完成，易家街游园年内完成，其它4处街心公园已完成征地，年内进场施工。

2、加强园林设施、设备的维护、维修。维修站石2000米，更换站石1500米，维修及更换树穴篦子1900处，维修花坛护栏1700米，花坛降土200立方。

（二）、存在的问题

1、监控机制欠健全，未能严格按照合同约定的建设期完成项目建设。

2、无相应的内部审计制度及专项资金管理制度。

3、会计核算不规范，未将各个项目进行严格区分，各项目混在一起记账。

（三）建议

1、完善相关监控机制，确保项目建设能按照预期完成。

2、完善项目资金管理制度及监控制度，对于项目支出做到严格把控。

七、其他需说明的问题

各项评价基础资料的真实性与完整性由提供单位区城市管理执法局负责，我们的责任是保证本次评价工作全过程各环节的严肃、认真、周密、细致与公平，并依据掌握的相关资料信息，合理运用综合分析、判断、计算、咨询的方法，逐一合理确认，并得出客观公正的评价结论。

未经评价组织管理机构的同意，任何单位和个人不得将评价报告对外公布。

附件：1、游园绿化改造工作实际支出明细表

2、游园绿化改造绩效目标完成情况表

3、游园绿化改造绩效评价指标体系评分表

湖北正远联合会计师事务所							中国注册会计师：

中国   武汉								    中国注册会计师：

武汉市硚口区中山大道228号4楼			     　  　 2019年8月30日