财政支出项目绩效评价报告

鄂正远审字【2019】第087号

武汉市硚口区园林局：

我们接受委托，对武汉市硚口区园林局（简称“区园林局”）“10条林荫道绿化景观提升项目及军运会人行天桥绿化美化工程项目”经费支出绩效情况进行评价。提供真实、完整的财务及相关资料是武汉市硚口区园林局管理当局的责任，我们的责任是按照硚口区财政局的要求对2018年度 “10条林荫道绿化景观提升项目及军运会人行天桥绿化美化工程项目”经费支出绩效情况发表评价意见。

一、评价项目基本情况

（一）、项目实施背景

今年以来，硚口区园林局以区委、区政府提出的“东轴西谷、南北绿带、垂江画廊、大道景观、大公园、小游园、微景观、绿社区”为园林绿化工作总方针，以迎接武汉军运会园林绿化大提升工程为重点，以积极创建国家生态园林城市为抓手，围绕市、区绩效工作目标，全面实施“三个基本四个全覆盖”工作和“五边五化”园林绿化提升任务，突出重点，全域增绿，狠抓园林绿化大提升，推动我区城市面貌大变样。

（二）、项目实施单位

“10条林荫道绿化景观提升项目及军运会人行天桥绿化美化工程项目”经费的具体使用单位为武汉市硚口区园林局。区园林局是根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈硚口区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（武办文【2015】9号）和《中共硚口区委、硚口区人民政府关于印发〈硚口区人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（硚文【2015】8号）精神设立，为区人民政府工作部门，内设党政办公室、规划建设科、养护管理科3个机构。主要工作职责是：

（一）党政办公室。承担机关日常运转工作。负责处理党务、政务工作。负责综合检查协调督办工作。负责组织人事、机要保密、绩效管理、深化改革、安全生产、依法行政、财务管理、办文办会、园林信息的收集报送、群众投诉、来信来访、议提案资产管理、后勤保障等工作。

（二）绿化建设科。负责编制全区园林专项规划。参与编制绿地系统规划、园林绿化中长期发展规划和年度计划等，并督促实施。负责全区城建计划内绿化建设工作。对辖区绿化规划和建设进行技术指导。负责大树移栽。组织实施城市绿地资源调查和管理。负责全区各类建设工程配套绿化的面积审核验收。园林绿化工程竣工验收备案。协助园林绿化工程的质量监督管理。

（三）养护管理科。负责区绿化委员会办公室日常工作。开展全区义务植树活动。负责推进社会绿化。负责绿化普查工作。负责古树名木和古树后续资源的保护管理。负责指导和实施全区各类绿地的养护监管和技术指导。负责全区公园的行业管理。负责园林扎景、花卉展览工作。负责园林应急处置、“110”接处警工作。

硚口区园林局机构及人员情况：

| 年末人员及编制数（人） | 编制情况 | 实际在职人员情况 | 实际离退休人员情况 |  |  | 财政供养在职人员情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编制（行、事） | 编制（行、事） | 小计 | 行政退休 | 事业退休 | 编制（行、事） |
| 局机关 | 9 | 8 | 24 | 20 | 4 | 8 |

（三）、项目概况

1、项目的实施范围

（1）10条林荫道绿化景观提升项目

改造京汉大道（沿河大道-武胜路）、崇仁路（沿河大道-解放大道）、解放大道（宗关-航空路）、古田四路（长丰大道-解放大道，含2个渠化岛）、古田一路（沿河大道-解放大道）、沿河大道（集家嘴以西-古田一路）、汉西路（解放大道-沿河大道）、沿河堤顶（沿河大道-古田桥）、沿河大道花坛（武胜路-万安路）、古田二路与长丰大道相交处渠化岛等10条林荫道绿化景观。主要包括：行道树补栽、替换、新增、种植，分车绿带替换、补植，树穴破除及恢复，树穴石安装，植草砖铺装等内容。

（2）军运会人行天桥绿化美化工程项目

主要对利济北路人行天桥、同济人行天桥、仁寿路人行天桥、太平洋人行天桥、长祥路人行天桥等进行托架制作安装、PP材质种植箱安装、轻质营养土拌和及回填、花卉种植、养护及更换、滴灌、雾喷系统安装等。

- 项目的实施目标

（1）10条林荫道绿化景观提升项目

①对京汉大道（沿河大道-武胜路）全程约3.1公里；崇仁路（沿河大道-解放大道）全程约1.6公里；解放大道（宗关-航空路）全程约3.2公里；古田四路（长丰大道-解放大道，含2个渠化岛）全程约2.2公里；古田一路（沿河大道-解放大道）全程约0.7公里；沿河大道（集家嘴以西-古田一路）全程约12.2公里；汉西路（解放大道-沿河大道）全程约0.6公里；沿河堤顶（沿河大道-古田桥）全程约0.5公里；沿河大道花坛（武胜路-万安路）占地面积约480平米；古田二路与长丰大道相交处渠化岛；占地面积约为180平米，全程约24.1公里，占地面积约为660平米进行行道树补栽、替换、新增、种植，分车绿带替换、补植，树穴破除及恢复，树穴石安装，植草砖铺装等内容。

②树种存活率达95%以上。

③项目按时完成率100%。

④项目验收合格率100%。

- 军运会人行天桥绿化美化工程项目

①种植常春藤、时花、时花卉等时令季节花卉并更换三次。

②花卉存活率达95%以上。

③项目按时完成率100%。

- ④项目验收合格率100%。

- 项目的完成情况

- （1）10条林荫道绿化景观提升项目

①京汉大道（沿河大道-武胜路）全程约3.1公里；崇仁路（沿河大道-解放大道）全程约1.6公里；解放大道（宗关-航空路）全程约3.2公里；古田四路（长丰大道-解放大道，含2个渠化岛）全程约2.2公里；古田一路（沿河大道-解放大道）全程约0.7公里；沿河大道（集家嘴以西-古田一路）全程约12.2公里；汉西路（解放大道-沿河大道）全程约0.6公里；沿河堤顶（沿河大道-古田桥）全程约0.5公里；沿河大道花坛（武胜路-万安路）占地面积约480平米；古田二路与长丰大道相交处渠化岛；占地面积约为180平米，全程约24.1公里，占地面积约为660平米，共种植法桐580棵、香樟86棵、红枫60棵、桂花42棵、女贞4棵，树穴麦冬种植172处，及树穴破除与恢复，完成指标。

②树苗存活率达95%以上，完成指标。

③项目按时完成率100%，完成指标。

④项目验收合格率100%，完成指标。

- （2）军运会人行天桥绿化美化工程项目

①种植常春藤、时花、时花卉等时令季节花卉共计29960株，对盆栽种植的花卉进行时令季节更换，共更换三次，完成指标。

②花卉存活率达95%以上，完成指标。

③项目按时完工率100%，完成指标。

- ④项目验收合格率100%，完成指标。

- 项目预算及批复情况

- （1）10条林荫道绿化景观提升项目

10条林荫道绿化景观提升项目为一次续性项目。根据《武汉市硚口区人民政府文件》硚政【2018】1号文件，10条林荫道绿化景观提升项目投资计划金额为10,000,000.00元。

- （2）军运会人行天桥绿化美化工程项目

军运会人行天桥绿化美化工程项目为一次续性项目。根据《武汉市硚口区人民政府文件》硚政【2018】1号文件，军运会人行天桥绿化美化工程项目投资计划金额为1,900,000.00元。

二、项目支出绩效评价工作

（一）、评价目的

①区园林局对“10条林荫道绿化景观提升项目及军运会人行天桥绿化美化工程项目”财政支出项目的实施情况和实施结果的科学评价，总结项目实施经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

②通过加强预算绩效评价及项目支出绩效执行监控管理，形成事前评估、事中监控、事后评价的闭环机制，逐步建立预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，达到预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。

（二）、绩效评价

评价指标及评价方法是财政支出绩效评价体系的重要组成部分,是具体表现财政支出绩效状况的载体和客观反映评价结果的手段。绩效评价建立过程如下：

1、评价指标体系

（1）确定评价指标

第一步，采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为投入、过程、产出和效果四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用专家调查法，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请若干专家对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。

（2）确定权重

根据本次项目绩效评价硚口区财政局制定的总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，预算执行情况权重为20，项目产出权重值占40，项目效益权重值占40。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价指标标准值。

（4）绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

2、评价方法和综合评分方法

评价方法：本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法。

（1）比较法

我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

我们通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法

我们通过访谈、调查问卷、投诉意见对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）评价项目的具体评价指标

1、预算执行情况评价指标

| 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- |
| 资金落实 （4分） | 资金到位率（2分） | 资金到位率=（实际到位数/计划到位数）*100% |
|  | 到位时效（2分） | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
| 组织实施 （8分） | 组织情况（2分） | 项目基础资料是否齐备，包括招投标情况、调整情况、合同情况 |
|  | 管理制度（3分） | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 |
|  | 质量可控性（3分） | 是否制定质量要求或标准，是否有质量检查、验收等措施或手段 |
| 资金管理 （8分） | 资金使用（4分） | 项目支出的票据是否符合相关法律法规要求 |
|  |  | 是否专款专用，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支资金使用等情况 |
|  | 财务管理（4分） | 资金管理制度、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计制度是否规范 |
|  |  | 是否有相应的监管机制，监控措施是否执行到位 |

根据硚口区园林局被评价项目的实际情况，为项目的预算执行情况设定了一个定量指标和六个定性指标，分别依据各项指标的重要程度，确定二级绩效指标和三级绩效指标的权重分值。

2、产出目标评价指标

| 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标（10分） | 数量指标（8分） | 10条林荫道绿化景观提升项目全程约24.1公里，占地面积约为660平米。 |
|  | 更换次数（2分） | 要求按时令季节进行更换、更换次数为三次 |
| 质量指标（20分） | 植物存活率 （10分） | 95% |
|  | 花卉存活率 （10分） | 95% |
| 时效指标（10分） | 按时完工率 （10分） | 100% |

根据区园林局被评价项目的实际情况，为项目的预算执行情况设定了二个定量指标，三个定性指标，分别依据各项指标的重要程度，确定绩效指标的权重分值。

3、效益目标评价指标

| 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- |
| 效益 （40分） | 项目效果（40分） | 环境效益 |
|  |  | 可持续影响 |

根据区财政局下发的项目支出绩效评价工作方案，结合区园林局项目的实际情况，从环境效益、可持续影响二个方面设定评价指标，所定二个指标均为定性指标，根据义务植树项目总结果计算分值。

三、评价依据与评价过程

（一）评价依据

1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知财预【2011】285号

2、《武汉市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（武政【2013】95号）

3、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发【2018】16号）；

4、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩【2019】291号）；

5、《2019年区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案》；

6、绩效评价审计业务约定书；

7、2018年度硚口区部门预算项目支出；

8、2018年硚口区园林局部门预算批复；

9、2018年硚口区园林局工作完成情况年终总结；

10、2018年硚口园林局竣工验收资料；

11、相关财务会计资料；

12、其他相关资料；

（二）评价过程

评价工作具体分为前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。评价过程基本过程如下：

1、初步了解被评价项目项目的主要工作情况及其特点，制定评价工作方案；

2、进入被评价单位调查了解项目财务管理状况、项目管理制度及执行情况；

3、调查核实项目执行、完成情况，资金到位、使用情况；

4、根据绩效评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格，修订完善指标体系；

5、调查项目所取得的社会、经济、生态等效益；

6、对相关财务资料进行审核；并组织对相关项目现场进行勘察；

7、进行定量和定性的具体评价工作，定量工作以相关指标资料为依据，通过计算得出结果，定性评价工作依据实施效果、内部控制、项目管理、调查问卷等得出评价结果，最后通过不同权重，计算总得分；

8、编制报告草稿，将初步结果反馈评价对象征求意见；

9、出具正式报告，进行工作总结，提出建议；整理工作底稿并归档。

四、项目绩效评价分析

（一）预算执行情况分析（20分）

1、资金落实

①资金到位率

- （1）10条林荫道绿化景观提升项目

根据《武汉市硚口区人民政府文件》硚政【2018】1号文件，10条林荫道绿化改造提升项目投资计划金额为10,000,000.00元，资金已全部拨付到位。

- （2）军运会人行天桥绿化美化工程项目

根据《武汉市硚口区人民政府文件》硚政【2018】1号文件，军运会人行天桥绿化美化工程项目投资计划金额为1,900,000.00元，资金已全部拨付到位。

本项满分2分，综合平均得分2分。

②资金到位时效

- （1）10条林荫道绿化景观提升项目

根据《武汉市硚口区人民政府文件》硚政【2018】1号文件，10条林荫道绿化改造提升项目投资计划金额为10,000,000.00元，《中标通知书》中标金额7,256,732.71元,本年实际支付5,805,386.15元。项目资金已及时到位。

- （2）军运会人行天桥绿化美化工程项目

根据《武汉市硚口区人民政府文件》硚政【2018】1号文件，军运会人行天桥绿化美化工程项目投资计划金额为1,900,000.00元，《中标通知书》中标金额1,854,979.97元,本年实际支付1,891,847.37元。项目资金已及时到位。

本项满分2分，综合平均得分2分。

2、组织实施

①组织情况

硚口区园林局10条林荫道绿化改造提升项目及军运会人行天桥绿化美化工程项目基础资料齐全，包括招投标资料、施工合同、监理合同及施工情况，竣工验收报告书等。

②管理制度

硚口区园林局制定了相关岗位的工作职责及工作质量标准、工作流程，在项目管理方面制定的只是基本制度，对10条林荫道绿化景观提升项目及军运会人行天桥绿化美化工程项目在专项资金管理制度略有欠妥，具体管理实施办法和质量检查措施两个项目均不完善，每个项目各扣1分,共计2分。

③质量可控性

硚口区园林局制定了相关的质量要求或标准，有质量检查、验收等措施或手段，验收资料，竣工资料保存完善,。

本项满分8分，综合平均得分6分。

3、资金管理

①资金使用

2018年度10条林荫道绿化景观提升项目及军运会人行天桥绿化美化工程项目经费实际使用分别为5,823,186.15元及556,493.99元。实际使用明细如下：

| 项目名称 | 项目明细 | 2018年发生额 | 2018年占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10条林荫道绿化改造提升项目 | 1、10条林荫道工程款 | 5,805,386.15 | 51.83% |
|  | 2、10条林荫道可行性报告技术咨询费 | 17,800.00 | 0.16% |
| 军运会人行天桥绿化美化工程项目 | 3、军运会人行天桥绿化美化工程项目工程款 | 556,493.99 | 4.97% |
| 2018年硚口区花卉布置项目 | 4、2018年硚口区花卉布置工程款 | 3,383,491.00 | 30.21% |
| 其他项目 | 5、2017年林荫道建设项目监理费 | 20,353.28 | 0.18% |
|  | 6、2017年林荫道建设项目工程尾款 | 547,881.23 | 4.89% |
|  | 7、2017年林荫道建设项目审计费 | 15,617.00 | 0.14% |
|  | 8、硚口区全年道路、公园游园绿化补栽采购项目监理费 | 148,322.30 | 1.32% |
|  | 9、硚口区全年道路、公园游园绿化补栽采购项目审计费 | 27,157.69 | 0.24% |
|  | 10、硚口区全年道路、公园游园绿化补栽采购项目工程款 | 677,464.30 | 6.05% |
|  | 合计 | 11,199,966.94 | 100.00% |

- （1）10条林荫道绿化景观提升项目

根据《硚口区政府采购支付函》及《中标通知书》,10条林荫道绿化景观提升项目总金额为7,256,732.71元，本年度支付工程项目款5,823,186.15元,本项目剩余支付1,451,346.56元。

- （2）军运会人行天桥绿化美化工程项目

- 根据《硚口区政府采购支付函》及《中标通知书》,军运会人行天桥绿化美化工程项目总金额为1,854,979.97元，本年度支付工程项目款1,483,983.98元,其中927,489.99元由往来资金账户支付，本项目剩余支付407,863.39元。

- （3）2018年全年道路、公园、游园花卉布置项目

- 根据《硚口区政府采购支付函》及《中标通知书》,2018年全年道路、公园、游园花卉布置项目总金额为5,639,151.98元，本年度支付工程项目款3,383,491.00元,本项目剩余支付2,255,660.98元。

- 由于该项目尚未完工,我们无法获得《园林绿化工程竣工验收报告》工程质量结论，仅对资金使用情况进行核查,不对该项目做绩效考核。

- （4）其他项目

区园林局“10条林荫道绿化景观提升项目”另支付硚口区“2017年林荫道建设项目”工程款547,881.23元，工程款监理费20,353.28元，审计费15,617.00元。该项目不属于“10条林荫道绿化景观提升项目”范围，依据区园林局提供的项目资金拨付申请表，区财政局批准同意从区城建计划资金中支付该笔采购项目款583,851.51元。

区园林局“10条林荫道绿化景观提升项目”另支付“硚口区全年道路、公园游园绿化补栽采购项目”工程款677,464.30元，项目总监理费148,322.30元，审计费27,157.69元。该项目于2017年12月14日开工，2018年4月18日完工，预算资金为800万元，项目总成本为7,874,934.69，其中一包工程708,300.00元,已由往来资金账户全额支付；二包工程3,561,064.00元，由往来资金账户支付1,606,176.00元,由“园林绿化改造项目”经费支付1,954,888.00元；三包工程3,430,090.70元，由往来资金账户支付2,752,626.40元,由“10条林荫道绿化景观提升项目”经费支付677,464.30元。该项目不属于“10条林荫道绿化景观提升项目”范围，依据区园林局提供的项目资金拨付申请表，区财政局批准同意从区城建计划资金中支付该笔采购项目款852,944.29元。

资金使用方面通过检查区园林局支出明细账、原始凭证及相关附件，资金的使用有完整的审批程序、票据规范、2018年未见存在截留、挤占、挪用、虚列支资金等情况。

本项满分4分，综合平均得分4分。

②财务管理

10条林荫道绿化景观提升项目及军运会人行天桥绿化美化工程项目的财务管理参照区园林局财务管理办法执行，财务制度健全。

通过对项目明细账、原始凭证及相关附件的检查，区园林局在项目的运行过程中，会计核算规范，但未能严格按项目支出范围列支费用，扣1分。

2018年所有的项目支出均由区园林局审批后方可支付，财务方面得到了有效的监控。但我们未取得2018年关于项目资金内部审计的资料，执行不到位，扣1分。

本项满分4分，综合平均得分2分

（二）产出目标情况分析（40分）

1、数量指标

- （1）10条林荫道绿化景观提升项目

京汉大道（沿河大道-武胜路）全程约3.1公里；崇仁路（沿河大道-解放大道）全程约1.6公里；解放大道（宗关-航空路）全程约3.2公里；古田四路（长丰大道-解放大道，含2个渠化岛）全程约2.2公里；古田一路（沿河大道-解放大道）全程约0.7公里；沿河大道（集家嘴以西-古田一路）全程约12.2公里；汉西路（解放大道-沿河大道）全程约0.6公里；沿河堤顶（沿河大道-古田桥）全程约0.5公里；沿河大道花坛（武胜路-万安路）占地面积约480平米；古田二路与长丰大道相交处渠化岛；占地面积约为180平米，全程约24.1公里，占地面积约为660平米共种植法桐580棵、香樟86棵、红枫60棵、桂花42棵、女贞4棵，树穴麦冬种植172处，及树穴破除与恢复，完成年度绩效目标。

- （2）军运会人行天桥绿化美化工程项目

种植常春藤、时花、时花卉等时令季节花卉共计29960株，对盆栽种植的花卉进行时令季节更换，共更换三次，完成年度绩效目标。

本项满分10分，综合平均得分10分。

- 质量指标

①植物存活率

- （1）10条林荫道绿化景观提升项目

10条林荫道绿化景观提升项目根据《园林绿化工程竣工验收报告》工程质量结论，种植法桐、香樟、红枫、桂花、女贞等树种均已完成，在办理移交手续时，进行现场验收发现古田一路法桐死亡1株，2株长势不良，沿河大道樟树1株，法桐1株长势不良，京汉大道少数花箱缺麦冬草。验收基本达到要求，工程质量基本合格。树苗存活率95%。完成年度绩效目标。

本项满分10分，综合平均得分10分。

②花卉存活率

- （2）军运会人行天桥绿化美化工程项目

军运会人行天桥绿化美化工程项目根据《园林绿化工程竣工验收报告》工程质量结论，种植常春藤、时花、时花卉等时令季节花卉共计29960株，花卉均已完成，符合验收要求，工程质量合格，花卉存活率95%。完成年度绩效目标。

本项满分10分，综合平均得分10分。

②按时完工率

- （1）10条林荫道绿化景观提升项目

根据《湖北省建设工程施工合同》，10条林荫道绿化景观提升项目开工日期为2018年6月10日，竣工日期为2018年6月28日，根据《园林绿化工程竣工验收报告》，竣工验收日期为2018年6月28日，按时完工率100%。完成年度绩效目标。

- （2）军运会人行天桥绿化美化工程项目

- 根据《湖北省建设工程施工合同》，军运会人行天桥绿化美化工程项目开工日期为2018年5月13日，竣工日期为2018年5月28日，根据《园林绿化工程竣工验收报告》，竣工验收日期为2018年5月28日，按时完成率100%。完成年度绩效目标。

本项满分10分，综合平均得分10分。

（三）效果目标情况分析（40分）

1、环境效益

（1）10条林荫道绿化景观提升项目

推进10条林荫道绿化景观提升建设。大树绿荫、双排行道树、公交站点和渠化岛遮荫树、中分带绿化等项目建设，迎接武汉军运会园林绿化大提升。完成武汉军运会重点保障线路周边区域生态景观绿化建设提升，行道树补植补栽全覆盖。本项满分10分，综合平均得分10分。

（2）军运会人行天桥绿化美化工程项目

一座城市“人行天桥绿化美化”的质量水平是形成城市印象的关键和构建自然的城市轮廊线、创造美好市容和提高城市建筑景观质量的关键。人行天桥绿化的景观构成对区域形象具有很大的影响力，人行天桥绿化是绿化的重要组成部分，随着机动车辆的增加，交通污染日趋严重，利用人行天桥绿化改善道路环境，发挥了道路绿化在改善生态环境和丰富城市景观的作用。本项满分10分，综合平均得分10分。

2、可持续影响

（1）10条林荫道绿化景观提升项目

为深入推进“生态化大武汉”建设，提高城市绿化水平、切实改善人居环境，提升市民的生活幸福感，硚口区园林局对全区127个社区进行巡查，每周平均三次，给居民美观宜居的绿化环境。积极走访各单位，社区以及小区，加强对绿化的监督巡查力度，及时发现各类各种占绿、毁绿行为，并与绿化执法部门沟通制止各类违法行为，维护现有绿化成果，对易倒伏的树木进行清理，确保市民出行和生活安全。

本项满分10分，综合平均得分10分。

- （2）军运会人行天桥绿化美化工程项目

人行天桥绿化是在绿化用地有限的条件下，不增加用地面积，向空中发展绿化，美化生活空间、增加城市特色的同时，还促进了城市生态环境的平衡，固碳释氧，减轻空气污染，有效改善城市居民的生态宜居环境，为城市建设增添不少亮丽色彩。

本项满分10分，综合平均得分10分。

五、综合评价结果及评价结论

1、综合评价结果

根据上述项目绩效评价分析，评分结果汇总如下：

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 16 | 执行情况良好 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 | 产出达标 |
| 项目效果 | 40% | 40 | 40 | 效果良好 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 94 | 评价结果级别为“优” |

2、综合评价结论

区园林局10条林荫道绿化景观提升项目各项管理基本规范，项目计划执行情况良好。10条林荫道绿化景观提升项目为市民提供了舒适的生活环境，是一项民生工程。在建设过程中，让公众逐步认识到林荫道创建工作，提高市民的责任意识和参与配合管理程度，实现社会公众监督，形成自我管理和社会监督的良好氛围和公众与政府管理部门互动的良好循环。

军运会人行天桥绿化美化工程项目各项管理基本规范，项目计划执行情况良好。军运会人行天桥绿化美化工程项目美化城市形象，大力推进“绿满滨水、显山透绿、景观道路、亲民绿化”四大工程及“一湖一景、一园一景、一山一景、一路一景、一桥一景”5个1项目。

综上，本次项目绩效评价，区园林局10条林荫道绿化景观提升项目及军运会人行天桥绿化美化工程项目绩效评价为“优”。

六、主要经验及做法，存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、工程设计规划、市政建设、绿化等多部门，从源头上重视整体规划，科学布局，明确定性定量目标，强化目标管理，切实保障各阶段目标的实施到位。

2、加强项目管理，从制度层面进行设计。加快苗圃建设、树种选择、建设管理等标准研究；加快树木及花卉保护、管理等法规、规章制定，为有序、健康发展提供保障。

（二）、存在的问题

1、区园林局在项目管理方面制定的只是基本制度，专项资金管理制度略有欠妥，具体管理实施办法和质量检查措施不完善。

2、硚口区园林局在项目的运行过程中，对专项资金内部审计制度略有欠妥。

（三）建议

1、区园林局在项目管理方面在基本制度基础上对专项资金管理制度略有欠妥进行加强管理，对具体管理实施办法和质量检查措施进行完善。

2、硚口区园林局在项目的运行过程中，对专项资金内部审计制度更加完善。

七、其他需说明的问题

各项评价基础资料的真实性与完整性由提供单位硚口区园林局负责，我们的责任是保证本次评价工作全过程各环节的严肃、认真、周密、细致与公平，并依据掌握的相关资料信息，合理运用综合分析、判断、计算、咨询的方法，逐一合理确认，并得出客观公正的评价结论。

未经评价组织管理机构的同意，任何单位和个人不得将评价报告对外公布。

附件：

1、10条林荫道绿化景观提升项目及军运会人行天桥绿化美化工程项目费用表

2、10条林荫道绿化景观提升项目及军运会人行天桥绿化美化工程项目经费绩效目标完成情况表

3、10条林荫道绿化景观提升项目及军运会人行天桥绿化美化工程项目经费绩效评价指标体系评分表

（此页无正文）

湖北正远联合会计师事务所							中国注册会计师：

中国   武汉								    中国注册会计师：

武汉市硚口区中山大道228号4楼			     　  　 2019年8月25日