财政支出项目绩效评价报告

鄂正远审字【2019】第076号

武汉市硚口区园林局：

我们接受委托，对武汉市硚口区园林局（简称“硚口区园林局”）2018年度 “园林绿化硚口公园维修工程项目”支出绩效情况进行评价。提供真实、完整的财务及相关资料是武汉市硚口区园林局的责任，我们的责任是按照硚口区财政局的要求对2018年度 “园林绿化硚口公园维修工程项目”支出绩效情况发表评价意见。

一、评价项目基本情况

（一）、项目实施背景

为迎接2019年世界军人运动会的召开，充分发挥社会主义核心价值观主题公园的宣传

作用，硚口公园紧紧围绕健康主题公园建设这个中心点，坚持“以人为本”这个发展理念，积极开展“五大行动”推进“3463”工程，将公园生态环境美化与文化建设有机结合起来，打造具有鲜明硚口公园文化特色的公园品牌，受到周边居民和游客的认可。

- 、项目实施单位

“汉江湾生态谷发展规划设计项目”的具体使用单位为武汉市硚口区园林局，统一社会信用代码为11420104MB0U32528M，武汉市硚口区园林局的机构性质为行政机关，机构地址为武汉市硚口区中山大道51号，负责人张彬。硚口区园林局是根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈硚口区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（武办文【2015】9号）和《中共硚口区委、硚口区人民政府关于印发〈硚口区人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（硚文【2015】8号）精神设立，为区人民政府工作部门，内设党政办公室、规划建设科、养护管理科3个机构。主要工作职责是：

①党政办公室。承担机关日常运转工作。负责处理党务、政务工作。负责综合检查协调督办工作。负责组织人事、机要保密、绩效管理、深化改革、安全生产、依法行政、财务管理、办文办会、园林信息的收集报送、群众投诉、来信来访、议提案资产管理、后勤保障等工作。

②绿化建设科。负责编制全区园林专项规划。参与编制绿地系统规划、园林绿化中长期发展规划和年度计划等，并督促实施。负责全区城建计划内绿化建设工作。对辖区绿化规划和建设进行技术指导。负责大树移栽。组织实施城市绿地资源调查和管理。负责全区各类建设工程配套绿化的面积审核验收。园林绿化工程竣工验收备案。协助园林绿化工程的质量监督管理。

③养护管理科。负责区绿化委员会办公室日常工作。开展全区义务植树活动。负责推进社会绿化。负责绿化普查工作。负责古树名木和古树后续资源的保护管理。负责指导和实施全区各类绿地的养护监管和技术指导。负责全区公园的行业管理。负责园林扎景、花卉展览工作。负责园林应急处置、“110”接处警工作。

硚口区园林局截止2018年12月31日，机构及人员情况。

| 年未人员及编制数（人） | 编制情况 | 实际在职人员情况 | 实际离退休人员情况 |  |  | 财政供养在职人员情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编制（行、事） | 编制（行、事） | 小计 | 行政退休 | 事业退休 | 编制（行、事） |
| 局机关 | 9 | 8 | 24 | 20 | 4 | 8 |

（三）、项目概况

1、项目的实施范围

武汉市园林局负责的“园林绿化硚口公园维修工程项目”的范围是座落于硚口区中山大道45号，位于中山大道上端，东邻崇仁路，南临中山大道，西邻硚口美食一条街，北连玉带一村和四村，地势平坦，东西狭长。硚口公园占地面积39,553.00平方米。

- 项目的实施目标

- 继续加强公园基础设施更新改造工程，提升公园整体形象。

- 积极开展各类文化教育活动，加强公园精神文明建设。

- 积极提升公园精细化管理水平。

- 项目的完成情况

- 春秋楼外立面维修翻新改造工程：外立面增加钢结构屋架及灰瓦屋面墙面涂料铲除维修重新刷外墙涂料，门窗维修更换，墙地面石材铺贴，墙面装饰板等。

- 电工房楼顶改造工程：楼地面铺贴800*800㎜地砖，金属隔断、玻璃雨棚安装等。

- 二楼健身房翻新改造工程：钢结构琉璃瓦屋面，砖砌墙面，室内构造柱原设计为钢筋混凝土，后变更为钢结构柱，增加室外钢结构楼梯及阳光棚，外墙面涂料铲除重新刷外墙面涂料，室内墙地顶面维修改造，地面600*600玻化砖，卫生间地面400*400防滑地砖，顶面轻钢龙骨9.5nn纸面石膏板造型吊顶白色乳胶漆饰面，卫生间翻新改造水电维修改造等。

- 二楼健身房卫生间翻新改造工程：原二楼的卫生间改造为厨房，原屋面拆除，重新安装钢结构彩瓦屋面，外墙面涂料铲除重新刷外墙面涂料，地面铺400*400防滑地砖，顶面为300*300铝扣板吊顶，墙面为300*600瓷砖，水电维修改造等。

- 硚口公园改造工程：屋面结构改造，现浇钢筋混凝土，卷材防水，屋面铺贴灰瓦，楼地面水泥砂浆保护层等。

- 硚口公园绿化工程：整理绿化用地，种植海桐球、海棠、葱兰、草花、造型树桩、金边黄杨，公园路面改造花岗石碎拚，地面水泥砂浆找平火烧板大理石铺贴。

- 网球场维修工程：地面改造维修，围网拆除更换刷防锈漆，部分损坏钢管立柱更换维修，四周增加砖砌排水沟，围墙面涂料拆除维修等。

- 书面苑地面维修改造工程：原面铲除整理，地面水泥砂浆找平铺贴草皮石，火烧板大理石铺贴，砖砌花坛及鱼池等。

- 项目预算及批复情况

园林绿化硚口公园维修工程项目为一次性项目，根据《区人民政府关于下达2018年硚口区城市基础建设项目区级投资计划的通知》硚政[2018]1号的文件显示，硚口公园建设基础设施维护维修等项目2018年的投资计划为595万元（含“文明健康”主题建设）。其中，2018年经财政批复“园林绿化硚口公园维修工程项目”的采购项目预算资金为172.569989万元。

二、项目支出绩效评价工作

（一）、评价目的

①通过对硚口区园林局“园林绿化硚口公园维修工程项目”财政支出项目的实施情况和实施结果的科学评价，总结项目实施经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

②通过加强预算绩效评价及项目支出绩效执行监控管理，形成事前评估、事中监控、事后评价的闭环机制，逐步建立预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，达到预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。

（二）、绩效评价

评价指标及评价方法是财政支出绩效评价体系的重要组成部分,是具体表现财政支出绩效状况的载体和客观反映评价结果的手段。绩效评价建立过程如下：

1、评价指标体系

（1）确定评价指标

第一步，采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为投入、过程、产出和效果四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用专家调查法，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请若干专家对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。

（2）确定权重

根据本次项目绩效评价硚口区财政局制定的总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，预算执行情况权重为20，项目产出权重值占40，项目效益权重值占40。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价指标标准值。

（4）绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

2、评价方法和综合评分方法

评价方法：本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法。

（1）比较法

我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

我们通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法

我们通过访谈、调查问卷对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）评价项目的具体评价指标

1、预算执行情况评价指标

| 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- |
| 资金落实 （4分） | 资金到位率（2分） | 资金到位率=（实际到位数/计划到位数）*100% |
|  | 到位时效 （2分） | 资金使用率=（已使用资金/应到位资金）*100% |
| 组织实施（8分） | 组织情况 （2分） | 项目基础资料是否齐备，包括招投标情况、调整情况、合同情况 |
|  | 管理制度 （3分） | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 |
|  | 质量可控性 （3分） | 是否制定质量要求或标准，是否有质量检查、验收等措施或手段 |
| 资金管理 （8分） | 资金使用（4分） | 项目支出的票据是否符合相关法律法规要求 |
|  |  | 是否专款专用，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支资金使用等情况 |
|  | 财务管理（4分） | 是否已制定或具有相应的监控机制 |
|  |  | 监控措施或手段是否执行到位 |

根据硚口区园林局被评价项目的实际情况，为项目的预算执行情况设定了二个定量指标和七个定性指标，分别依据各项指标的重要程度，确定二级绩效指标和三级绩效指标的权重分值。

- 产出目标评价指标

| 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标（16分） | 改造覆盖率（10分） | 维修改造工程覆盖范围广，包括八大方面,覆盖率100% |
|  | 项目完成率（6分） | 维修改造项目完成率100% |
| 质量指标（14分） | 验收合格率（14分） | 验收合格率100% |
| 时效指标（10分） | 按时完工率（10分） | 按时完工100% |

根据硚口区园林局被评价项目支出（绩效目标）申报表中年度目标表所列明的产出指标为评价指标，四个评价指标均为定量指标，设定最低完成比例，再根据实际完成情况计算分值。

3、效益目标评价指标

根据硚口区财政局下发的项目支出绩效评价工作方案，结合硚口区园林局项目的实际情况，从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面设定评价指标。

| 三、评价依据与评价过程 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- |
| 社会效益 | 项目实施产生的社会综合效益 | 提供市民休闲场所 |
| 环境效益 | 项目实施是否产生环境效益 | 美化市区环境 |
| 可持续影响 | 项目实施是否可持续性 | 公园评比中斩获名次，提升公园整体形象 |

（一）评价依据

1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知财预【2011】285号；

2、《武汉市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（武政【2013】95号）；

3、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发【2018】16号）；

4、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩【2019】291号）；

5、《2019年区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案》；

6、《区人民政府关于下达2018年硚口区城市基础建设项目区级投资计划的通知》；

7、《硚口公园维修工程监理质量评估报告》；

8、绩效评价审计业务约定书；

9、相关财务会计资料；

10、其他相关资料。

（二）评价过程

评价工作具体分为前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。评价过程基本过程如下：

1、初步了解被评价项目项目的主要工作情况及其特点，制定评价工作方案；

2、进入被评价单位调查了解项目财务管理状况、项目管理制度及执行情况；

3、调查核实项目执行、完成情况，资金到位、使用情况；

4、根据绩效评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格，修订完善指标体系；

5、调查项目所取得的社会、经济、生态等效益；

6、对相关财务资料进行审核；并组织对相关项目现场进行勘察；

7、进行定量和定性的具体评价工作，定量工作以相关指标资料为依据，通过计算得出结果，定性评价工作依据实施效果、内部控制、项目管理、调查问卷等得出评价结果，最后通过不同权重，计算总得分；

8、编制报告草稿，将初步结果反馈评价对象征求意见；

9、出具正式报告，进行工作总结，提出建议；整理工作底稿并归档。

四、项目绩效评价分析

（一）预算执行情况分析（20分）

1、资金落实

①资金到位率

2018年度硚口区园林绿化硚口公园维修工程项目，实际支付为51.57018万元，资金已全部拨付到位。

本项满分2分，综合平均得分2分

②资金到位时效

2018年度硚口区园林绿化硚口公园维修工程项目，实际支付为51.57018万元，资金已及时拨付到位。

本项满分2分，综合平均得分2分。

- 组织实施

项目基础资料基本齐备，在审计过程中提供了相关的施工合同，有相关的招投标资料。在项目管理制度方面，《硚口区园林局关于园林绿化建设工程的实施办法》提供项目的管理总体实施指导，关于项目的质量要求和标准也有基本规定，但是缺乏具体的针对各个项目管理的实施细则，因此本项管理制度方面扣2分，质量可控性方面扣2分，合计扣4分。

本项满分8分，综合平均得分4分。

- 资金管理

①资金使用

2018年度硚口区园林绿化硚口公园维修工程总的预算资金为172.569989万元，2018年度实际使用经费51.57018万元，项目还未进行结算审计，资金使用在预算之内，资金使用明细如下：

| 序号 | 项目名称 | 2018年发生额 | 2018年占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江龙装饰：维修工程 | 515,701.80 | 100% |
|  | 合计 | 515,701.80 | 100% |

资金使用方面通过检查硚口区园林局的项目支出明细账、原始凭证及相关附件，资金的使用有完整的审批程序、票据规范。

本项满分4分，综合平均得分4分。

②财务管理

硚口区园林局的财务管理参照本单位的《财务管理制度》执行，财务制度健全，监控机制健全。财务管理监控措施或手段执行到位。

在资金管理制度方面，无专项资金管理细则规定，本项扣0.5分

本项满分4分，综合平均得分3.5分。

（二）产出目标情况分析（40分）

1、数量指标

园林绿化硚口公园维修工程项目的八个方面包括春秋楼外立面维修翻新改造工程，电工房楼顶改造工程，二楼健身房翻新改造工程，二楼健身房卫生间翻新改造工程，硚口公园改造工程，硚口公园绿化工程，网球场维修工程，书面苑地面维修改造工程。维修改造工程覆盖范围广，包括八大方面，覆盖率100%。该项目控制在预算之内，预算成本控制率为100%。

根据工程验收单显示，本项目在2018年12月13日正式竣工，完成验收，验收质量为合格，所以工程完成率为100%。

本项满分16分，综合平均得分16分。

- 质量指标

根据《硚口公园维修工程监理质量评估报告》和工程验收单显示，该改造项目完成率为100%，验收合格率为100%。

本项满分14分，综合平均得分14分。

- 时效指标

根据《硚口公园维修工程监理质量评估报告》和工程验收单显示，园林绿化硚口公园维修工程的开工日期为2018年6月18日，竣工日期为2018年12月13日。竣工时间在规定日期内，因此本项目按时完成率100%。

本项满分10分，综合平均得分10分。

（三）效果目标情况分析（40分）

1、社会效益

园林绿化硚口公园维修工程项目的实施明显地提高了硚口公园的观赏和娱乐性，根据提供的照片显示，改造前与改造后的对比效果大。此次改造提供市民休闲场所，创造了极大的社会效益。

本项满分15分，综合平均得分15分。

- 环境效益

园林绿化硚口公园维修工程项目中硚口公园绿化工程，整理绿化用地，种植海桐球、海棠、葱兰、草花、造型树桩、金边黄杨，公园路面改造花岗石碎拚，地面水泥砂浆找平火烧板大理石铺贴，绿化改造工程很大程度上提高公园的绿化程度，改造效果显著，对环境有很好的影响作用。

本项满分15分，综合平均得分15分。

- 可持续影响

根据市公园综合评比显示，硚口公园在此次评比中斩获前五，取得优秀的名次，对于公园后续项目实施有很好的可持续影响作用。

本项满分10分，综合平均得分10分。

五、综合评价结果及评价结论

1、综合评价结果

根据上述项目绩效评价分析，评分结果汇总如下：

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 15.5 | 执行情况良好 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 | 产出达标 |
| 项目效果 | 40% | 40 | 40 | 效果优 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 95.5 | 评价结果级别为“优” |

- 综合评价结论

硚口区园林局2018年度“园林绿化硚口公园维修工程项目”项目各项管理基本规范，项目计划执行情况良好。公园改扩建实施后，效果明显，公园的环境大大改善，为市民提供良好的休闲场所，丰富人民群众生活，受到周边居民和游客的认可，使公益事业得到进一步发展，为打造具有鲜明硚口公园文化特色的公园品牌打下良好的基础。

综上，本次项目绩效评价，硚口区园林局2018年度“园林绿化硚口公园维修工程项目”项目绩效评价为“优”。

六、主要经验及做法，存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、本维修改造工程项目实施的规模和内容细化为八个方面，分别为春秋楼外立面维修改造；电工房楼顶改造；健身房改造；健身房卫生间改造；硚口公园改造；硚口公园绿化；网球场维修等，严格按照这八个方面实施，利于项目的质量控制和按时完工验收。

2、在财务管理制度方面，严格划分为财务部门岗位责任制，财务报销制度，关于公务卡使用的管理办法，会计稽核制度，固定资产管理制度，财务印章管理制度，会计档案管理制度。按照这七个方面的内容实施，制度化管理，做到财务的收支和管理严谨而规范。

3、将公园生态环境美化与文化建设有机结合起来，打造具有鲜明硚口公园文化特色的公园品牌，受到周边居民和游客的认可。

4、公园通过设立不同寓意的主题宣传牌，突出“健康、向上、道德、进步”的人文思想，将硚口公园为游客提供周到、便捷的服务与公园的人文气息等元素融合，使道德文化传播与自然景观有机地融为一体。

5、公园积极顺应时代发展的要求，给自身提出新的要求和挑战，不仅仅满足于仅仅作为一个群众日常休闲娱乐的平台，而是通过这个平台拓展思路，勇于创新，更好的顺应满足公园作为文化传播主阵地的发展需要，满足人民日益增长的精神文化和休闲健康需求。

（二）、存在的问题

1、在业务管理制度方面尚不够完善，针对各个项目的自身特点，需制定专项项目的管理规定，这些相关管理规定的缺乏会直接影响项目自身各个环节的执行效果。

2、基于项目自身的特殊性，虽有基本的项目验收质量标准，但是各个项目的内部控制标准还有待完善。

3、硚口区园林局资金管理制度，项目众多，专项资金管理规定比较缺乏。

（三）建议

1、明细专项项目的业务管理规定，对项目的实施管理必然起到良好的指导和规范作用。

2、在项目的质量可控性方面，由于项目的特殊性，属于维修改造工程，与其他的绿化和园林事务有较大不同，基于基本的项目质量检测标准，建立针对各个项目的质量控制标准。

3、建立各个项目的专项资金管理实施细则，以防项目间的资金出现交叉使用的情况。

七、其他需说明的问题

各项评价基础资料的真实性与完整性由提供单位硚口区园林局负责，我们的责任是保证本次评价工作全过程各环节的严肃、认真、周密、细致与公平，并依据掌握的相关资料信息，合理运用综合分析、判断、计算、咨询的方法，逐一合理确认，并得出客观公正的评价结论。

未经评价组织管理机构的同意，任何单位和个人不得将评价报告对外公布。

附件：1、园林绿化硚口公园维修工程项目实际支出明细表

2、园林绿化硚口公园维修工程项目绩效目标完成情况表

3、园林绿化硚口公园维修工程项目绩效评价指标体系评分表

湖北正远联合会计师事务所							中国注册会计师：

中国   武汉								    中国注册会计师：

武汉市硚口区中山大道228号4楼			     　  　 2019年8月30日