财政支出项目绩效评价报告

鄂正远审字【2019】第083号

武汉市硚口区园林局：

我们接受委托，对武汉市硚口区园林局（简称“区园林局”）2018年度 “园林事务项目管理”支出绩效情况进行评价。提供真实、完整的财务及相关资料是武汉市硚口区园林局管理当局的责任，我们的责任是按照硚口区财政局的要求对2018年度 “园林事务项目管理”支出绩效情况发表评价意见。

一、评价项目基本情况

（一）、项目实施背景

2018年以来，依据《武汉市城市绿化管理条例》《武汉市城市园林绿化管理考核办法》、《硚口区人民政府区园林局2018年绩效工作目标》、《2018年硚口公园绩效管理责任书》、《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》等，对城市主次干道的绿化设施及树木，认真组织实施日常养护管理工作，确保大城管及绩效目标任务的完成;确保硚口公园日常养护管理，提供市民休闲场所，丰富人民群众生活、公园设施维护与管理的公益事业得到进一步的发展。

（二）、项目实施单位

“园林事务项目管理”的具体使用单位为武汉市硚口区园林局，区园林局是根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈硚口区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（武办文【2015】9号）和《中共硚口区委、硚口区人民政府关于印发〈硚口区人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（硚文【2015】8号）精神设立，为区人民政府工作部门，内设党政办公室、规划建设科、养护管理科3个机构。主要工作职责是：

①党政办公室。承担机关日常运转工作。负责处理党务、政务工作。负责综合检查协调督办工作。负责组织人事、机要保密、绩效管理、深化改革、安全生产、依法行政、财务管理、办文办会、园林信息的收集报送、群众投诉、来信来访、议提案资产管理、后勤保障等工作。

②绿化建设科。负责编制全区园林专项规划。参与编制绿地系统规划、园林绿化中长期发展规划和年度计划等，并督促实施。负责全区城建计划内绿化建设工作。对辖区绿化规划和建设进行技术指导。负责大树移栽。组织实施城市绿地资源调查和管理。负责全区各类建设工程配套绿化的面积审核验收。园林绿化工程竣工验收备案。协助园林绿化工程的质量监督管理。

③养护管理科。负责区绿化委员会办公室日常工作。开展全区义务植树活动。负责推进社会绿化。负责绿化普查工作。负责古树名木和古树后续资源的保护管理。负责指导和实施全区各类绿地的养护监管和技术指导。负责全区公园的行业管理。负责园林扎景、花卉展览工作。负责园林应急处置、“110”接处警工作。

机构及人员情况如下表所示：

| 年末人员及编制数（人） | 编制情况 | 实际在职人员情况 | 实际离退休人员情况 |  |  | 财政供养在职人员情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编制（行、事） | 编制（行、事） | 小计 | 行政退休 | 事业退休 | 编制（行、事） |
| 局机关 | 9 | 8 | 24 | 20 | 4 | 8 |

（三）、项目概况

1、项目的实施范围

园林事务项目管理主要内容为：

（1）硚口公园项目支出主要用于保障免费开放公园的人员（包括退休人员）经费开支和噪音整治经费保障。

（2）局机关事务项目主要用于食堂原材料采购及日常管理费。

（3）绿化养护队事务项目主要用于社区长效管理：花坛改造、树木修剪及病虫害防治等。

（4）苗圃事务项目主要用于人员经费补助。

2、项目的实施目标

①绿地养护管理覆盖率100%。

②园区植物成活率95%。

③办公成本节约率6%。

④绿化养护按时完成率100%。

⑤提供市民休闲场所100%。

⑥保护生态环境3.3万方。

3、项目的完成情况

①绿地养护管理覆盖率100%

②园区植物成活率95%

③办公成本节约率26.01%。

④绿化养护按时完成率100%。

⑤提供市民休闲场所100%。

⑥保护生态环境3.3万方。

（四）项目预算及批复情况

园林事务项目为常年性项目，2018年区园林局向硚口区财政局提报《硚口区部门预算项目支出（绩效目标）申报表》，申请项目预算金额为349.3328万元。

2018年1月10日硚口区财政局下达《硚口区财政局关于批复硚口区园林局2018年部门预算的函》批复文件，批准园林事务管理工作预算经费349.3328万元。

二、项目支出绩效评价工作

（一）、评价目的

①通过区园林局“园林事务管理”财政支出项目的实施情况和实施结果的科学评价，总结项目实施经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

②通过加强预算绩效评价及项目支出绩效执行监控管理，形成事前评估、事中监控、事后评价的闭环机制，逐步建立预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，达到预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。

（二）、评价方法

评价指标及评价方法是财政支出绩效评价体系的重要组成部分,是具体表现财政支出绩效状况的载体和客观反映评价结果的手段。绩效评价建立过程如下：

1、评价指标体系

（1）确定评价指标

第一步，采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为投入、过程、产出和效果四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用专家调查法，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请若干专家对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。

（2）确定权重

根据本次项目绩效评价硚口区财政局制定的总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，预算执行情况权重为20，项目产出权重值占40，项目效益权重值占40。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价指标标准值。

（4）绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

2、评价方法和综合评分方法

评价方法：本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法。

（1）比较法

我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

我们通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法

我们通过访谈、调查问卷对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）评价项目的具体评价指标

1、预算执行情况评价指标

| 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- |
| 资金落实 （4分） | 资金到位率（2分） | 资金到位率=（实际到位数/计划到位数）*100% |
|  | 资金使用率（2分） | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
| 组织实施 （8分） | 组织情况 （2分） | 机构是否健全，分工是否明确 |
|  | 管理制度（3分） | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 |
|  | 质量可控性（3分） | 是否制定质量要求或标准，是否有质量检查、验收等措施或手段 |
| 资金管理 （8分） | 资金使用（4分） | 项目支出的票据是否符合相关法律法规要求 |
|  |  | 是否专款专用，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支资金使用等情况 |
|  | 财务管理（4分） | 资金管理制度、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计制度是否规范 |
|  |  | 是否有相应的监管机制，监控措施是否执行到位 |

根据区园林局被评价项目的实际情况，为项目的预算执行情况设定了二个定量指标和七个定性指标，分别依据各项指标的重要程度，确定二级绩效指标和三级绩效指标的权重分值。

2、产出目标评价指标

| 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标（10分） | 绿地养护管理覆盖率 | 绿地养护管理覆盖率达到100% |
| 成本指标（10分） | 办公成本节约率 | 办公成本较上年节约6% |
| 质量指标（10分） | 园区植物成活率 | 园区植物成活率达95% |
| 时效指标（10分） | 绿化养护按时完成率 | 绿化养护按时完成率100% |

根据区园林局被评价项目支出（绩效目标）申报表中年度目标表涉及的指标作为产出目标的评价指标，四个评价指标均为定量指标，根据实际完成情况计算分值。

3、效益目标评价指标

| 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- |
| 社会效益（20分） | 提供市民休闲场所 | 提供市民休闲场所 |
| 环境效益（20分） | 改善市容市貌，保护环境 | 改善市容市貌，保护环境 |

根据硚口区财政局下发的项目支出绩效评价工作方案，结合区园林局项目的实际情况，从社会效益、环境效益等方面设定评价指标，所定两个指标均为定性指标，根据工作总结、检查原始凭证汇总结果计算分值。

三、评价依据与评价过程

（一）评价依据

1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知财预【2011】285号

2、《武汉市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（武政【2013】95号）

3、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发【2018】16号）；

4、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩【2019】291号）；

5、《2019年区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案》；

6、绩效评价审计业务约定书；

7、2018年度硚口区部门预算项目支出（绩效目标）申报表；

8、2018年硚口区城管委部门预算批复；

9、2018年区城市管理执法局为环卫职工办实事工作完成情况年终总结；

10、相关财务会计资料；

11、其他相关资料；

（二）评价过程

评价工作具体分为前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。评价过程基本过程如下：

1、初步了解被评价项目项目的主要工作情况及其特点，制定评价工作方案；

2、进入被评价单位调查了解项目财务管理状况、项目管理制度及执行情况；

3、调查核实项目执行、完成情况，资金到位、使用情况；

4、根据绩效评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格，修订完善指标体系；

5、调查项目所取得的社会、经济、生态等效益；

6、对相关财务资料进行审核；并组织对相关项目现场进行勘察；

7、进行定量和定性的具体评价工作，定量工作以相关指标资料为依据，通过计算得出结果，定性评价工作依据实施效果、内部控制、项目管理、调查问卷等得出评价结果，最后通过不同权重，计算总得分；

8、编制报告草稿，将初步结果反馈评价对象征求意见；

9、出具正式报告，进行工作总结，提出建议；整理工作底稿并归档。

四、项目绩效评价分析

（一）预算执行情况分析（20分）

1、资金落实

①资金到位率

2018年度区园林局园林事务项目管理工作经费预算为349.3328万元，老旧社区修剪工作经费预算为23.2万，资金已全部拨付到位。

本项满分2分，综合平均得分2分

②到位时效

2018年度区园林局园林事务项目管理工作经费预算为349.3328万元，老旧社区修剪工作经费预算为23.2万，资金已及时拨付到位。

本项满分2分，综合平均得分2分。

2、组织实施

区园林局制定了关于园林绿化建设工程的实施办法、财务管理制度、各单位及各部门职责等制度，制度基本健全，但缺乏项目专项资金的管理及使用制度，扣1分；有老旧社区修剪并未提供相关验收及考核资料，扣1分。

本项满分8分，综合平均得分6分。

3、资金管理

①资金使用

2018年度区园林局园林事务项目管理工作实际使用经费319.3328万元，预算资金349.3328万元，结余30.00万元，2018年度区园林局老旧社区绿化修剪实际使用经费23.2万元，预算资金23.2万元，结余0.00元，2018年度硚口公园1季度考核补助资金实际使用3.00万元，预算资金3.00万元，结余0.00元，2018年度绿化队抗旱保苗补助资金实际使用5.00万元，预算资金5.00万元，结余0.00元，明细如下：

| 序号 | 项目名称 | 2018年发生额 | 各项占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硚口公园噪音整治 | 140,000.00 | 3.63% |
| 2 | 硚口公园人员经费 | 2,274,600.00 | 59.03% |
| 3 | 日常办公用品费 | 2,241.59 | 0.78% |
| 4 | 食堂早中餐、水果 | 125,943.83 | 0.06% |
| 5 | 加班盒饭 | 3,000.00 | 3.27% |
| 6 | 液化气 | 240.00 | 0.08% |
| 7 | 驻村精准扶贫17至18年费用 | 4,200.00 | 0.35% |
| 8 | 水费 | 2,178.16 | 0.84% |
| 9 | 电费 | 28,233.29 | 0.17% |
| 10 | 邮电费 | 1,830.47 | 0.01% |
| 11 | 设施设备维修费 | 5,740.00 | 3.66% |
| 12 | 培训费 | 516.80 | 0.10% |
| 13 | 人才派遣 | 141,080.00 | 0.03% |
| 14 | 税务委托服务费 | 4,000.00 | 1.11% |
| 15 | 修理空调劳务 | 628.00 | 0.64% |
| 16 | 绩效评审费 | 1,000.00 | 3.42% |
| 17 | 体检费 | 42,900.00 | 0.75% |
| 18 | 工会经费 | 24,587.19 | 1.30% |
| 19 | 精准扶贫慰问费 | 9,400.00 | 5.71% |
| 20 | 抚恤金 | 131,968.67 | 15.05% |
| 21 | 办公设备购置 | 29,040.00 | 3.63% |
| 22 | 绿化队抗旱保苗补助资金 | 50,000.00 | 59.03% |
| 23 | 硚口公园1季度考核补助资金 | 30,000.00 | 0.78% |
| 24 | 养护队社区长效 | 220,000.00 | 0.06% |
| 25 | 老旧社区修剪 | 232,000.00 | 3.27% |
| 合计 |  | 3,505,328.00 | 100.00% |

资金使用方面通过检查区园林局项目支出明细账、原始凭证及相关附件，资金的使用有完整的审批程序、票据规范。

经检查，园林事务项目管理工作经费中列支了精准扶贫慰问费、驻村精准扶贫17至18年费用、绩效评审费、抚恤金等费用，共计146,568.67元，占使用资金额的4.48%。前述费用不在园林事务项目管理工作经费列支范围内，挤占了项目资金，扣1分。

本项满分4分，综合平均得分3分。

②财务管理

区园林局的财务制度健全，但无相应的专项资金管理制度，监控机制欠健全。通过对项目明细账、原始凭证及相关附件的检查，区园林局在项目的运行过程中，未能严格按项目支出范围列支费用，会计核算欠规范，扣1分。

2018年所有的项目支出均需经手人、证明人、计财科复核、分管财务领导、审批人签名方可支付，财务方面得到了有效的监控。但执行不到位，导致资金使用不均衡，并未严格按照年初申报项目执行，扣1分。

本项满分4分，综合平均得分2分

（二）产出目标情况分析（40分）

1、数量指标

根据区园林局园林事务管理工作年度绩效目标申报表，2018年度绿地养护管理覆盖率需达到100%。

2018年度区园林局完成张毕湖公园绿道建设（化工片），完成绿道道路建设2.5公里，绿道两侧种植乔木840株，种植花灌木732株，种植灌木色块7090.2平方米；为竹叶海公园新增银杏、梅花、桂花、水杉等4个树种，共计400余株。在绿地养护管理方面做了大量的工作，基本完成了年度绩效目标。

本项满分10分，综合平均得分10分

2、成本指标

根据区园林局园林事务管理工作年度绩效目标申报表，2018年度园林事务管理工作项目办公成本节约率达到6%。

通过对项目明细账、原始凭证及相关附件的检查，区园林局在项目的运行过程中，本着以较低的成本完成高效率的工作为原则，把控整个项目的支出，2018年度园林事务管理工作（包括老旧社区修剪、硚口公园1季度考核补助资金、绿化队抗旱保苗补助资金）使用经费3,505,328.00元，较2017年度园林事务管理工作经费节约918,783.62元，节约率20.77%，超标准完成了年度绩效目标。

本项满分10分，综合平均得分10分

- 质量指标

- 根据区园林局园林事务管理工作年度绩效目标申报表，以园区植物成活率作为2018年度园林事务管理工作的质量指标进行考核。年初目标为园区植物成活率达100%。

- 区园林局2018年度为竹叶海公园新增银杏、梅花、桂花、水杉等4个树种，共计400余株，并派专业技师为新植树苗整枝、搭架、固定，确保树苗成活率达95%以上。

- 通过对项目明细账、原始凭证及相关附件的检查，区园林局行道树补栽等绿化项目交由第三方（施工方）进行种植及后续维护，合同中明确约定由第三方对苗木的成活率负责，并为此约定质保金，保证苗木的成活率。基本完成了2018年度绩效目标。

- 时效指标

- 根据区园林局园林事务管理工作年度绩效目标申报表，以绿化养护按时完成率作为2018年度园林事务管理工作的时效指标进行考核。年初目标为绿化养护按时完成率达100%。

- 从为竹叶海公园竹新增银杏、梅花、桂花、水杉等树种、老旧社区修剪、硚口公园的日常维护管理等项目来看，区园林局均在2018年度保质保量的完成了年度目标，绿化养护按时完成率达100%。

- 本项满分10分，综合平均得分10分。

（三）效果目标情况分析（40分）

1、社会效益

依据区园林局园林事务管理工作项目实际情况，设定为市民提供休闲场所作为社会效益的指标考核。根据年度总结及检查相关纸质资料，如：原始凭证、项目资料等，2018年度区园林局建设易家街游园，绿化建设面积4150平方米，包括园路铺装、景观小品、公厕、廊架；修建10条林荫道；对硚口公园进行日常维护管理等，为市民提供了休闲场所，丰富市民的生活。

本项满分20分，综合平均得分20分。

- 环境效益

- 依据区园林局园林事务管理工作项目实际情况，通过年度总结及检查相关纸质资料，2018年度，在改善市容市貌、保护环境方面，区园林局取得了较好的成果，社区长效绿化工作的不断加强与深入，如：为老旧社区进行树木修剪、硚口公园的日常管理与维护等，为市民的生活提供了良好的环境，为城市美化作出了贡献。

- 本项满分20分，综合平均得分20分

五、综合评价结果及评价结论

1、综合评价结果

根据上述项目绩效评价分析，评分结果汇总如下：

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 14.50 | 执行情况良好 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 | 产出优 |
| 项目效果 | 40% | 40 | 40 | 效果优 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 94.50 | 评价结果级别为“优” |

2、综合评价结论

区园林局2018年度“园林事务项目管理”项目各项管理基本规范，项目计划执行情况良好。项目实施后，很大程度上改善了城市环境，为城市市容市貌的改进打下良好的基础。

综上，本次项目绩效评价，区城市管理执法局2018年度“园林事务项目管理”项目绩效评价为“优”。

六、主要经验及做法，存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、加强行道树的管理。军运会保障线路沿线行道树整形修剪1300余棵，清理枯死枝约1580余处，清理行道树漂浮垃圾约1010余处。

2、加强园林设施、设备的维护、维修。维修站石2000米，更换站石1500米，维修及更换树穴篦子1900处，维修花坛护栏1700米，花坛降土200立方。

3、对全区127个社区进行巡查，每周平均三次，给居民美观宜居的绿化环境，积极走访各单位、社区及小区，加强对绿化的监督巡查力度，及时发现各类占绿、毁绿行为，并与绿化执法部门沟通制止各类违法行为。

4、强化病虫害防治。加强主次干道花坛、绿带和行道树等病虫害治理，共用药约2455公斤，加强抗旱保苗工作。为应对今夏极端高热、高旱天气，抗旱保苗出动人员6000人次，水车1200次，用水超24万吨等，搭建植物遮阳棚5000米，以提高苗木成活率。

（二）、存在的问题

1、基础资料欠完备。

2、无相应的内部审计制度及专项资金管理制度，监控机制欠健全，未能严格按项目支出范围列支费用。

（三）建议

1、做好基础资料的收集与整理，并及时归档。

2、完善项目资金管理制度及监控制度，对于项目支出做到严格把控。

七、其他需说明的问题

各项评价基础资料的真实性与完整性由提供单位区城市管理执法局负责，我们的责任是保证本次评价工作全过程各环节的严肃、认真、周密、细致与公平，并依据掌握的相关资料信息，合理运用综合分析、判断、计算、咨询的方法，逐一合理确认，并得出客观公正的评价结论。

未经评价组织管理机构的同意，任何单位和个人不得将评价报告对外公布。

附件：1、园林事务管理工作实际支出明细表

2、园林事务管理工作绩效目标完成情况表

3、园林事务管理绩效评价指标体系评分表

湖北正远联合会计师事务所							中国注册会计师：

中国   武汉								    中国注册会计师：

武汉市硚口区中山大道228号4楼			     　  　 2019年8月22日